DATI 2.0

Documento de Arquitetura Técnica de Integração

POC — Integração Arquitetural de Biometria Facial

Vivo / Telefônica Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 — Draft |
| Data | 30/06/2026 |
| Autor | Arquiteto de Integração |
| Status | Em revisão |
| Classificação | Interno — Confidencial |

# Histórico do Documento

| Data | Versão | Autor | Nota de Revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/06/2026 | 0.01 — Draft | Arquiteto de Integração | Criação inicial — estrutura completa da POC |
| — | 1.0 | — | Aprovação em fórum de integração (pendente) |

# Projetos que Referenciam este Documento

| Projeto / PTI | Case Técnico — Arquiteto de Integração |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | POC — Integração Arquitetural de Biometria Facial |
| Gerente do Projeto | A definir (POC interna) |
| Arquiteto de Integração | Candidato — posição Arquiteto de Integração Vivo |
| Tipo de Sinergia | Base arquitetural reutilizável para integração de sistemas legados SOAP via gateway moderno REST/OAuth2 |

# 1. Visão da Solução de Arquitetura Definida

| PTI | Case Técnico — Arquiteto de Integração |
| --- | --- |
| DAS | DAS-v1.0-POC-Vivo-Biometria.md (docs/architecture/) |

Esta POC demonstra a exposição de dados de biometria facial mantidos em um sistema legado Oracle/SOAP por meio de uma API REST moderna, segura e observável. A solução aplica o padrão Anti-Corruption Layer (ACL) com Facade e Adapter para isolar o domínio moderno do contrato legado SOAP, protegida por camadas de segurança com defesa em profundidade.

## Arquitetura em camadas

| Camada | Componente | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Borda | biometria-gateway :8080 | Autenticação JWT, correlação, roteamento, métricas de borda |
| Negócio | biometria-core-api :8082 | Caso de uso, ACL SOAP, validação de CPF, métricas de negócio |
| Legado | biometria-legacy-soap :8083 | Endpoint SOAP, InternalSecretInterceptor, consulta H2 |
| Dados | H2 In-Memory | Simula Oracle com 10 CPFs válidos pré-cadastrados |
| Identidade | Keycloak 24 :8081 | OAuth2/OIDC, Client Credentials, JWT RS256, escopo biometria:read |
| Observabilidade | Prometheus + Grafana + Loki + Zipkin | Métricas, logs JSON estruturados e traces B3 distribuídos |

# 2. Lista de Histórias e Atividades

| Épico | Demanda | Consumidor / Provedor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Exposição Legado | Microservice SOAP legado | biometria-legacy-soap | Endpoint SOAP ConsultarBiometria com seed H2 simulando Oracle |
| API REST | Core API com ACL | biometria-core-api | REST GET /api/v1/biometria/{cpf} com Anti-Corruption Layer e validação de CPF |
| Gateway | API Gateway OAuth2 | biometria-gateway | Spring Cloud Gateway com JWT, correlação e X-Gateway-Secret |
| Segurança | Defesa em profundidade | Todos os módulos | X-Gateway-Secret (GW→API) e X-Core-Secret (API→SOAP) — impede acesso direto |
| Observabilidade | Três pilares | Todos os módulos | Micrometer+Prometheus (métricas), Logback JSON+Loki (logs), Brave+Zipkin (traces) |
| Migração | Strangler Fig pattern | biometria-core-api | Estratégia de 3 fases para migrar do SOAP legado para microsserviço autônomo |

# 3. Detalhamento Técnico

Esta POC implementa três artefatos principais (microserviços) e uma stack de observabilidade. O fluxo obrigatório é: Parceiro Externo → biometria-gateway → biometria-core-api → biometria-legacy-soap → H2. Acesso direto a camadas internas é bloqueado por headers de segurança internos.

| Tipo de Artefato | Nome | Domínio | Tipo | Funcionalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microservice | biometria-legacy-soap | Customer Data Management | Criação | Exposição de biometria facial via SOAP com validação interna |
| Microservice | biometria-core-api | Customer Data Management | Criação | REST API com Anti-Corruption Layer para o SOAP legado |
| API Gateway | biometria-gateway | Security / Integration | Criação | Ponto único de entrada com OAuth2/JWT e observabilidade de borda |
| Stack | Observabilidade | Platform Engineering | Criação | Prometheus + Grafana + Loki + Promtail + Zipkin |

## 3.1 Sistema Consumidor

| Nome do Sistema | Parceiro Externo (sistema do parceiro de negócio) |
| --- | --- |
| Tipo de Autenticação | OAuth2 Client Credentials — JWT Bearer Token (RS256) |
| Scope Requerido | biometria:read |
| Client ID | parceiro-externo |
| Endpoint de Token | POST http://keycloak:8081/realms/vivo-poc/protocol/openid-connect/token |
| Responsabilidade | Obtém JWT e chama GET /api/v1/biometria/{cpf} com Bearer Token no header Authorization |
| Restrição | Sem acesso direto ao Core API ou Legacy SOAP — toda comunicação passa pelo Gateway |

## 3.2 Fluxo 1 — Consulta de Biometria Facial (Fluxo Principal)

| Sistema | Autenticação | Tipo | Protocolo Entrada | Protocolo Acesso | Detalhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biometria-gateway | JWT Bearer (OAuth2) | Síncrona | HTTPS REST | HTTP interno | Valida JWT via JWKS Keycloak, injeta X-Gateway-Secret, propaga X-Correlation-Id |
| biometria-core-api | X-Gateway-Secret + JWT | Síncrona | HTTP REST | SOAP HTTP | GatewaySecretFilter bloqueia acesso sem secret, executa ConsultarBiometriaUseCase |
| biometria-legacy-soap | X-Core-Secret | Síncrona | SOAP HTTP | JDBC H2 | InternalSecretInterceptor valida header, ConsultarBiometriaEndpoint consulta H2 |

### 3.2.1 Pontos de Atenção

| Ponto | Descrição |
| --- | --- |
| Acesso direto bloqueado | O Core API porta 8082 e o SOAP porta 8083 NÃO devem ser expostos externamente. Somente o Gateway porta 8080 é acessível ao parceiro |
| Timeout SOAP | Timeout configurado em 5000ms. Superado → LegadoTimeoutException → HTTP 504 para o parceiro |
| LGPD — Dado Sensível | imagemBase64 é dado sensível (Art. 11 LGPD). Nunca logar em claro. CPF mascarado como *********XX em todos os logs |
| H2 vs Oracle | O H2 simula Oracle para fins da POC. Em produção, substituir por Oracle JDBC com pool HikariCP e connection string criptografada |
| JWT Clock Skew | Keycloak e Gateway devem ter sincronização NTP. Clock skew > 5s causa rejeição de tokens válidos |

### 3.2.2 Diagrama de Componentes

Referência: docs/diagrams/c4/C2-Container.drawio e C3-Component-Core-API.drawio

Container de Referência: [C2 Container] — Plataforma de Integração de Biometria

Diagramas draw.io: C1-System-Context.drawio · C2-Container.drawio · C3-Component-Core-API.drawio

### 3.2.3 Esforço Presumido

| ID | Módulo | Esforço | Comentário |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | biometria-legacy-soap | 3 dias | SOAP endpoint, H2 seed, InternalSecretInterceptor, métricas, testes E2E |
| 2 | biometria-core-api | 5 dias | Clean Architecture, ACL, CPF VO, GatewaySecretFilter, observabilidade completa, testes |
| 3 | biometria-gateway | 3 dias | Rotas, JWT, filtros, health indicators, rotas de management, Bruno collection |
| 4 | Docker + Observabilidade | 2 dias | Dockerfiles multi-stage, compose, Prometheus, Grafana, Loki, Promtail, Zipkin, dashboards |
| 5 | Documentação | 1 dia | DAS, DATI, README, diagramas draw.io |
| — | TOTAL | 14 dias úteis | Estimativa com 1 engenheiro sênior alocado 100% |

## 3.3 Fluxo 2 — Migração para Microsserviço Autônomo (Strangler Fig Pattern)

A estratégia de migração segue o padrão Strangler Fig: o sistema legado SOAP continua em operação enquanto o novo microsserviço é construído em paralelo. A transição ocorre gradualmente em 3 fases, sem downtime e sem reescrita total.

| Sistema | Autenticação | Tipo | Protocolo Entrada | Protocolo Acesso | Detalhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biometria-core-api | X-Gateway-Secret + JWT | Síncrona | HTTP REST | SOAP / REST / Kafka | Na Fase 2, o Core API passa a ter banco próprio e CDC sincroniza dados do Oracle |
| Oracle Real (Fase 2) | JDBC + TLS | Assíncrona | JDBC | CDC Debezium | Debezium captura mudanças do Oracle e publica eventos no Kafka para sincronização |
| Kafka (Fase 2) | SASL + TLS | Assíncrona | Kafka Topic | Consumer Group | Eventos biometria.consultada e biometria.atualizada isolam o legado do novo serviço |

### Fase 1 — Estabilização e Instrumentação (0–3 meses)

Objetivo: garantir que a POC atual está pronta para produção com o Oracle real.

| Atividade | Responsável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- |
| Substituir H2 por Oracle real com pool HikariCP | Engenharia | Testes de integração passando com Oracle real |
| Configurar Circuit Breaker (Resilience4j) no adapter SOAP | Engenharia | Fallback ativo: retorna 503 com Retry-After em vez de 504 |
| Implantar Prometheus + Grafana em produção | Platform | Dashboard biometria_* com alertas configurados |
| Audit log imutável de acessos (LGPD) | Segurança | Cada consulta gravada com CPF mascarado, correlationId e timestamp |
| TLS obrigatório em todos os endpoints | Segurança | Nenhuma comunicação HTTP plaintext entre serviços |

### Fase 2 — Strangler Fig: Banco Próprio + CDC (3–12 meses)

Objetivo: o Core API ganha autonomia de dados, reduzindo dependência do SOAP legado.

| Atividade | Responsável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- |
| Criar schema próprio no banco para biometria (PostgreSQL ou Oracle separado) | Engenharia | Core API lê dados próprios sem chamar SOAP legado |
| Implantar Debezium CDC capturando mudanças do Oracle legado | Platform | Eventos no Kafka com latência < 500ms após commit no Oracle |
| Consumer Kafka no Core API sincronizando dados locais | Engenharia | Dado local consistente com Oracle em < 1s |
| Feature flag: % de requisições roteadas para banco local vs SOAP | Engenharia | 100% das leituras a partir do banco local após validação |
| Publicar evento biometria.consultada no Kafka para auditoria | Engenharia | Consumidores de auditoria recebendo eventos em < 2s |

### Fase 3 — Microsserviço Autônomo (12–24 meses)

Objetivo: descomissionar o SOAP legado e operar o Core API de forma totalmente independente.

| Atividade | Responsável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- |
| Desligar biometria-legacy-soap após validação de 100% das leituras via banco local | Engenharia + Negócio | Zero chamadas SOAP por 30 dias consecutivos |
| Migrar para OpenTelemetry (micrometer-tracing-bridge-otel) | Platform | Traces exportados para Tempo via OTLP |
| Implementar CQRS se leitura > escrita em proporção > 10:1 | Arquitetura | Read models otimizados separados do write model |
| Auditoria LGPD: DPIA revisada e DPO aprovado | Jurídico + Segurança | Aprovação documentada do DPO |
| Go-live em produção com SLA 99,9% | Todos | SLA monitorado no Grafana por 90 dias sem violação |

### Critérios de Avanço entre Fases

| Critério | Fase 1 → Fase 2 | Fase 2 → Fase 3 |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade | > 99,5% por 30 dias | > 99,9% por 60 dias |
| Latência p95 | < 500ms end-to-end | < 200ms (banco local) |
| Cobertura de testes | JaCoCo >= 80% | JaCoCo >= 85% + contrato de API versionado |
| LGPD | Audit log ativo | DPIA revisada + DPO aprovado |
| Kafka CDC | N/A | Lag do consumer < 1000 mensagens por 7 dias |

### 3.3.1 Pontos de Atenção — Migração

| Ponto | Descrição |
| --- | --- |
| Consistência eventual | Na Fase 2, o banco local pode ter lag de até 1s em relação ao Oracle. Aceito para consultas de biometria (dado não muda frequentemente) |
| LGPD na Fase 3 | Ao descomissionar o SOAP, garantir que dados do Oracle são migrados ou descartados conforme política de retenção. imagemBase64 é dado sensível |
| Rollback da Fase 2 | Feature flag permite reverter 100% das requisições para o SOAP legado em caso de inconsistência detectada |
| Oracle e Debezium | Debezium requer Oracle LogMiner habilitado. Coordenar com equipe de DBA para habilitação e licenciamento |

# 4. Descrição Funcional do Fluxo

O fluxo principal é disparado por um parceiro externo autenticado que precisa consultar dados biométricos de um cliente. O fluxo percorre 5 camadas: autenticação OAuth2, borda do Gateway, validação interna no Core API, integração com o SOAP legado e retorno com observabilidade completa.

## 4.1 Fluxo Principal — Consulta de Biometria

| Passo | Ator | Ação | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parceiro | POST /token com client_credentials | JWT assinado RS256 com escopo biometria:read |
| 2 | Parceiro | GET /api/v1/biometria/{cpf} + Bearer JWT | Requisição chega ao Gateway :8080 |
| 3 | Gateway | Valida JWT via JWKS Keycloak | Assinatura, issuer, expiração e scope verificados |
| 4 | Gateway | Gera X-Correlation-Id (se ausente) e injeta X-Gateway-Secret | Requisição roteada para Core API :8082 |
| 5 | Core API | GatewaySecretFilter valida X-Gateway-Secret | 403 se ausente/inválido; prossegue se válido |
| 6 | Core API | Cpf.of(cpf) — valida dígito verificador | 400 CPF_INVALIDO se falhar |
| 7 | Core API | ConsultarBiometriaUseCase.executar(cpf) | Métricas incrementadas, SOAP chamado via port |
| 8 | Core API | SoapBiometriaClient injeta X-Core-Secret + chama SOAP | ConsultarBiometriaRequest enviado ao Legacy SOAP :8083 |
| 9 | Legacy SOAP | InternalSecretInterceptor valida X-Core-Secret | SOAP Fault UNAUTHORIZED se ausente/inválido |
| 10 | Legacy SOAP | BiometriaEndpoint consulta H2: SELECT * FROM biometria WHERE cpf=? | 404 BIOMETRIA_NAO_ENCONTRADA ou registro retornado |
| 11 | Core API | SoapBiometriaMapper.toDomain() — ACL traduz SOAP → Biometria | Modelo de domínio isolado do contrato SOAP |
| 12 | Core API / GW | HTTP 200 + BiometriaResponse + X-Correlation-Id | Parceiro recebe JSON com CPF mascarado e correlationId |

Referência de diagrama de sequência: docs/diagrams/sequence/consultar-biometria-fluxo-feliz.drawio

## 4.2 Fluxo de Erros — Legado SOAP Indisponível

| Cenário | Exceção | HTTP Retornado | Código de Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| Timeout > 5000ms | LegadoTimeoutException | 504 Gateway Timeout | TIMEOUT_LEGADO |
| CPF não encontrado no H2 | BiometriaNaoEncontradaException | 404 Not Found | BIOMETRIA_NAO_ENCONTRADA |
| SOAP inacessível (ConnectException) | LegadoIndisponivelException | 502 Bad Gateway | LEGADO_INDISPONIVEL |
| CPF com formato/dígito inválido | CpfInvalidoException | 400 Bad Request | CPF_INVALIDO |
| Sem JWT ou JWT expirado | — | 401 Unauthorized | — |
| JWT sem scope biometria:read | — | 403 Forbidden | — |
| Sem X-Gateway-Secret | — | 403 Forbidden | — |

# 5. Volumetria

| Volume de CPFs no seed (POC) | 10 CPFs válidos pré-cadastrados em H2 |
| --- | --- |
| Volume esperado em produção | Base de clientes Oracle — estimativa a validar com time de dados |
| Requisições por segundo (RPS) — POC | < 10 RPS (ambiente de demonstração) |
| Requisições por segundo — Prod estimado | A definir via questionário de infra e capacidade |
| Latência esperada p50 | < 100ms (rede interna Docker) |
| Latência esperada p95 | < 500ms (incluindo SOAP legado) |
| Timeout SOAP configurado | 5000ms — ajustável via application.yml |
| SLA objetivo (produção) | 99,9% de disponibilidade (8,7h downtime/ano) |
| Retenção de logs (LGPD) | A definir — dado sensível: mínimo necessário para auditoria |
| Sampling de traces (produção) | 10% recomendado (reduzir de 100% usado na POC) |

Nota: O questionário de infraestrutura e capacidade deve ser anexado nesta seção para o ambiente de produção.

# 6. Requisitos Não Funcionais

| Tipo de Requisito | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| Desempenho | Latência p95 < 500ms end-to-end (Gateway → Core API → SOAP → H2 → resposta). Configurado via Timer Micrometer e monitorado no Grafana |
| Disponibilidade | SLA objetivo de 99,9% em produção. Health checks ativos em /actuator/health com CoreApiHealthIndicator e LegadoSoapHealthIndicator |
| Segurança — Autenticação | OAuth2 Client Credentials com JWT RS256. Keycloak como Identity Provider. Escopo biometria:read obrigatório |
| Segurança — Autorização | Defesa em profundidade: X-Gateway-Secret (Gateway→Core) e X-Core-Secret (Core→SOAP). Bloqueio em filter antes do controller |
| Segurança — Transporte | TLS obrigatório em produção em todos os endpoints. HTTP plaintext somente em rede Docker interna (POC) |
| LGPD | CPF: dado pessoal (Art. 5º I). Biometria facial: dado sensível (Art. 11). Nunca logar em claro. CpfMasker: *********XX em todos os logs |
| Observabilidade — Métricas | Micrometer + Prometheus. Métricas customizadas: biometria.consultas.*, biometria.legado.latencia, soap.requests.*, gateway.requests.* |
| Observabilidade — Logs | SLF4J + Logback + logstash-logback-encoder. JSON estruturado com correlationId, traceId, spanId, event em toda linha de log |
| Observabilidade — Tracing | Micrometer Tracing Bridge Brave + zipkin-reporter-brave. traceId propagado Gateway → Core → SOAP. Sampling 100% (POC) / 10% (prod) |
| Escalabilidade | Stateless por design (sem sessão HTTP). Escala horizontal via replicação de containers. Shared nothing entre réplicas do Gateway e Core |
| Testabilidade | JaCoCo: Core API >= 80%, Legacy SOAP >= 70%, Gateway >= 70%. WireMock para testes E2E sem dependência de serviços reais. Bruno CLI para smoke tests |
| Sistemas sem suporte ativo | biometria-legacy-soap simula sistema sem equipe. Em produção, o legado Oracle/SOAP real pode ter suporte limitado — Circuit Breaker obrigatório na Fase 1 |

# 7. Documentos Relacionados

| Documento | Localização / Link |
| --- | --- |
| DAS v1.0 — Documento Arquitetural do Sistema | docs/architecture/DAS-v1.0-POC-Vivo-Biometria.md |
| Estratégia de Observabilidade | docs/observability/OBSERVABILIDADE.md |
| README Corporativo | README.md |
| Guia Normativo para Agentes (AGENTS.md) | AGENTS.md |
| Diagrama C1 — System Context (draw.io) | docs/diagrams/c4/C1-System-Context.drawio |
| Diagrama C2 — Container (draw.io) | docs/diagrams/c4/C2-Container.drawio |
| Diagrama C3 — Components Core API (draw.io) | docs/diagrams/c4/C3-Component-Core-API.drawio |
| Sequência — Fluxo Feliz (draw.io) | docs/diagrams/sequence/consultar-biometria-fluxo-feliz.drawio |
| Dashboard Grafana — Biometria | docker/grafana/provisioning/dashboards/biometria-dashboard.json |

# 8. Decisão de Arquitetura

| Decisão | Alternativas Consideradas | Escolha Final | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway de entrada | Nginx / Kong / AWS API Gateway | Spring Cloud Gateway | Integração nativa com Spring Security, Micrometer e Reactive Stack. Controle total sobre filtros. |
| Padrão de isolamento legado | Facade direto / Proxy genérico | Anti-Corruption Layer (ACL) com Adapter + Translator | Protege o domínio moderno de vazar conceitos SOAP. SoapFaultTranslator impede exceções SOAP além do adapter. |
| Autenticação | API Key / mTLS | OAuth2 Client Credentials + JWT RS256 | Padrão de mercado para M2M. Keycloak 24 open-source, extensível e com JWKS para validação stateless. |
| Segurança interna | Somente isolamento de rede | X-Gateway-Secret + X-Core-Secret (defesa em profundidade) | Rede Docker pode ser contornada em alguns cenários. Headers internos garantem bloqueio em qualquer rota de acesso. |
| Estratégia de migração | Big bang / Reescrita total | Strangler Fig Pattern (3 fases) | Zero downtime, risco controlado por fase, legado em operação durante toda a transição. |
| Observabilidade | Apenas logs | Três pilares: Prometheus + Grafana + Loki + Zipkin | Métricas, logs e traces correlacionados pelo traceId permitem diagnóstico completo sem acesso direto aos serviços. |
| Logs estruturados | Log4j / java.util.logging | SLF4J + Logback + logstash-logback-encoder | JSON nativo sem parsing adicional. Loki ingere diretamente. traceId e spanId injetados automaticamente pelo Brave. |
| Build | Gradle / Ant | Apache Maven multi-módulo | Padrão amplamente adotado no ecossistema Vivo/Telefônica. Gestão de dependências centralizada no POM raiz. |

# 9. Fórum de Integração

A DATI é considerada V1 (aprovada) após apresentação em fórum de integração.

| PTI | Data de Execução | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Case Técnico | — | Pendente | Apresentação da POC como case técnico para avaliação da posição de Arquiteto de Integração |

IMPORTANTE: É terminantemente proibido anexar documentos com informações sensíveis que permitam acesso a ambientes da Telefônica Vivo (senhas, tokens, certificados, etc.).

# 10. KickOff

Descrição das atividades do KickOff com a área de desenvolvimento.

| PTI | Data de Execução | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Case Técnico | — | Pendente | Alinhamento inicial sobre escopo, prazos e responsabilidades |